**Отчет**

**об исполнении Программы комплексного** **развития системы коммунальной** **инфраструктуры** **и** **благоустройства** **сельского** **поселения** **Артюшкино** **муниципального** **района** **Шенталинский** **Самарской** **области** **на** **2018** **–** **2022** **годы** **и** **на** **период** **до** **2033** **года**

**за** **2020** **год**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года (далее - Программа), утверждена постановлением Администрации сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский от 19.12.2018 г. № 47-п (в редакциях постановлений Администрации сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области от 14.10.2020 г. № 42-п, от 23.12.2020 г. № 55-п).

**Перечень** **основных** **мероприятий** **Программы** **в** **2020** **г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Ожидаемый** **результат** |
| 1 | Заключение договоров с энергоснабжающими предприятиями на организацию уличного освещения | Обеспечение освещенности территории сельского поселения |
| 2 | Техническое содержание объектов уличного освещения (замена ламп, ремонт выключателей и пр.) | Обеспечение освещенности территории сельского поселения |
| 3 | Заключение договоров с ресурсоснабжающими предприятиями на обеспечение теплоснабжения объектов культуры | Обеспечение теплоснабжения объектов культуры |
| 4 | Проведение конкурса «Самый чистый двор» | Участие и личная заинтересованность граждан, стимулирование к уборке территории, прилегающей к частным домовладениям |
| 5 | Мониторинг уровня удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории поселения | Выявление количественного и качественного показателей удовлетворенности |
| 6 | Замена ветхих и аварийных участков водопроводных сетей | Повышение качества предоставляемых потребителям услуг водоснабжения; |
| 7 | Максимальное использование при строительстве водопроводов из долговечных полиэтиленовых труб; | Снижение удельных затрат материальных ресурсов на производство услуг водоснабжения; |
| 8 | Внедрение энергосберегающих технологий, приборов учёта и регулирования потребления энергоресурсов на объектах водоснабжения | Обеспечение приборным учетом потребляемых ресурсов,увеличение уровня общей рентабельности организаций коммунального комплекса. |
| 9 | Ремонт водопроводной сети | Повышение качества предоставляемых потребителям услуг водоснабжения; |
| 10 | Сбор и утилизация ТБО | Улучшение экологического состояния |

Предусмотренные объемы финансирования муниципальной программы на 2020 год составили 2567,7 тыс. руб., фактическое исполнение муниципальной программы за 2020 год составило 2566,3 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Расходы** **бюджета** **поселения,** **тыс.** **руб.** **за** **2020** **год** | **Исполнен** **ие,** **%** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Заключение договоров с энергоснабжающими предприятиями на организацию уличного освещения | 29 | 28,6 | 102 |
| 2 | Техническое содержание объектов уличного освещения (замена ламп, ремонт выключателей и пр.) |  |  |  |
| 3 | Проведение конкурса «Самый чистый двор» | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Мониторинг уровня удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории поселения | - |  |  |
| 5 | Организация уличного освещения в с. Артюшкино и д. Костюнькино; | 270,4 | 270,4 | 100 |
| 6 | Восстановление освещения в д. Костюнькино и с. Артюшкино | 508,8 | 508,8 | 100 |
| 7 | Максимальное использование при строительстве водопроводов из долговечных полиэтиленовых труб; | - | 0 | 0 |
| 8 | Внедрение энергосберегающих технологий, приборов учёта и регулирования потребления энергоресурсов на объектах водоснабжения; | - | 0 | 0 |
| 9 | Замена водопроводной башни | 1191,3 | 1191,3 | 100 |
| 10 | Сбор и утилизация ТБО | 4,2 | 4,2 | 100 |
| 11 | Обустройство площадок накопления ТКО | 263,1 | 263,1 | 100 |
|  | Создание и обустройство спортивной и детской игровой площадки | - | 0 | 0 |
|  | Замена ограды на кладбище п.Большая Тархановка | 299,9 | 299,9 | 100 |
| ИТОГО | 2567,7 | 2566,3 | 100 |

**Сведения** **о** **составе** **и** **значениях** **целевых** **показателей** **(индикаторов)** **Программы** **в** **2020** **г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** **целевого** **показателя** **(индикатора)** | **Ед.** **изм.** | **2020** |  | **Степень** **достижения** **целевых** **индикаторо** **в,** **%** |
| **План** | **Факт** | **Период** **отчета** |
| 1 | Экономии бюджетных средств на оплату уличного освещения | руб. | 0 | 0 | Год | - |
| 2 | Наличие постоянного уличного освещения |  | без откл. | без откл. | Год | 100 |
| 3 | Состояние территорий, прилегающих к частным домовладениям жителей сельского поселения Артюшкино (мах. 10 баллов) | балл | 8 | 8 | Год | 100 |
| 4 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; | % | 60 | 60 | Год | - |
| 5 | Количества жалоб и претензий к качеству предоставления услуг водоснабжения; | Ед. | 0 | 0 | Год | 100 |
| 6 | Удельные затраты материальных ресурсов на производство услуг водоснабжения; | % | 60 | 60 | Год | 100 |
| 7 | Обеспечение приборами учета потребляемых ресурсов: | % |  |  | Год | 100 |
| 8 | Уровень общей рентабельности организаций коммунального комплекса. | балл | 20 | 20 | Год | 85,7 |
| 9 | Уровень удовлетворенности населения состоянием благоустройства территории (мах. 10 баллов) |  | 9 | 20 | Год | 100 |
| 10 | Теплоснабжение объекта культуры |  | Своевременно, без отключения | Своевременно, без отключения | Год | 100 |
| 11 | Содержание свалок в соответствии с требованиями |  | Содержание в соответствии с требованиями | Содержание в соответствии с требованиями | Год | - |
| 12 | Отсутствие несанкционированных свалок на территории поселения |  | Отсутствие | Отсутствие | Год | - |

**Глава** **сельского** **поселения** **Артюшкино**  **Л.И.Панина**