**Отчет**

**об** **исполнении** **Программы** **комплексного** **развития** **транспортной** **инфраструктуры** **сельского** **поселения** **Артюшкино** **муниципального** **района** **Шенталинский** **Самарской** **области на** **2019-2033** **годы** **за** **2021** **год**

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018-2033 годы (далее - Программа), утверждена постановлением Администрации сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский от 08.12.2018 г. № 46-п (в редакциях постановлений Администрации сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области от 14.10.2020 г. № 44-п).

**Перечень** **основных** **мероприятий** **Программы** **в** **2021** **г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Ожидаемый** **результат** |
| 1 | Мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог и отсыпка дорог местного значения грунтощебнем | Обеспечение уборки снежного покрова с дорожного покрытия и грейдерование дорог, отсыпка дорог местного значения грунтощебнем, улучшение качества дорог местного значения |

Предусмотренные объемы финансирования муниципальной программы на 2021 год составили 501,3 тыс.руб., фактическое исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 491,8 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Расходы** **бюджета** **поселения,** **тыс.** **руб.** **за** **2021** **год** | **Исполнен** **ие,** **%** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Заключение договоров с энергоснабжающими предприятиями на организацию уличного освещения | 285,2 | 275,8 | 97 |
| 2 | Мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог и отсыпка дорог местного значения грунтощебнем | 216,1 | 216,0 | 100 |
| ИТОГО | 501,3 | 491,8 | 98,1 |

**Перечень** **целевых** **индикаторов** **(показателей),** **характеризующих** **ежегодный** **ход** **и** **итоги** **реализации** **Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогопоказателя (индикатора) | Едини | Значения целевого показателя |
| ца измере -ния |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| Качество обслуживания дорог местного значения. | балл | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Доля протяженности дорог местного значения, пригодных для круглогодичного проезда. | % | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством дорог местного значения (в сравнении с предыдущим годом). | балл | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

**Глава** **сельского** **поселения** **Артюшкино** **О.В. Зайцева**